ChronoGrid

Projektbeschreibung — FFG Basisprogramm

Universeller Zeitstandard für deterministische, domänenübergreifende Zeitadressierung

Antragsteller: ChronoGrid Systems · Kurt, Founder & Lead Architect · Neunkirchen, Niederösterreich

Projektlaufzeit: 24 Monate · Projektstart: Q3 2026 · Förderprogramm: FFG Basisprogramm

| Projekttitel | ChronoGrid — Universeller Zeitstandard für deterministische, domänenübergreifende Zeitadressierung in Informatik, Wissenschaft und Recht |
| --- | --- |
| Projekttyp | Industrielle Forschung (gem. EU-Beihilfenrecht Art. 25 AGVO) |
| Antragsteller | ChronoGrid Systems, Neunkirchen, Niederösterreich |
| Wissenschaftlicher Partner | TU Wien (prospektiv — Letter of Intent in Vorbereitung) |
| Projektleiter | Kurt, Founder & Lead Architect |
| Laufzeit | 24 Monate (Q3 2026 – Q2 2028) |
| Gesamtkosten (geschätzt) | EUR 117.000 (Personalkosten, Drittleistungen, Reisekosten, Sachmittel) |
| Beantragte Förderung | EUR 70.200 (60% Förderquote, Industrielle Forschung) |
| Themenfelder | Informations- und Kommunikationstechnologie, Standardisierung, Metrologie, Softwarearchitektur |

1.  Executive Summary

Zeit ist die am häufigsten verwendete und zugleich am schlechtesten standardisierte Dimension in digitalen Systemen. Unix-Timestamps laufen 2038 über, 27 Schaltsekunden seit 1972 werden von keinem Standard automatisch verarbeitet, und die Konvertierung zwischen Gregorianisch, TAI, GPS, UTC und historischen Kalendern erfordert manuelle Programmierung ohne interoperable Referenz.

ChronoGrid löst dieses Problem durch ein vollständiges formales Framework: eine maschinenlesbare Beschreibungssprache für beliebige Zeitdomänen (CTDDL), eine deterministische Berechnungs-Engine, und eine normierte API für persistente Speicherung und Abfrage. Das Projekt hat bereits einen Spezifikationsstack aus 17 Dokumenten entwickelt, der mathematisch fundiert und auf internationale Standardisierung (ISO TC 154) ausgerichtet ist.

Das FFG-Basisprogramm-Projekt umfasst drei Kernleistungen: (1) Formale Verifikation des mathematischen Fundaments durch externe Gutachter, (2) Entwicklung der Referenzimplementierung als Open-Source-Software, (3) Einreichung bei Austrian Standards International (ASI/ON) als ÖNORM-Entwurf. Die Ergebnisse sind unmittelbar verwertbar — jedes System das mit Zeitstempeln arbeitet (Datenbanken, Flugsicherung, Energiewirtschaft, Rechtswesen, Langzeitarchivierung, Quantenkryptographie) ist potenzieller Anwender.

2.  Problemstellung und Stand der Technik

2.1  Das Zeitproblem in der Informatik

Die fehlende Standardisierung von Zeitdarstellung, Zeitarithmetik und Zeitzonensemantik verursacht jährlich Milliarden Euro an Kosten durch Fehler in Softwaresystemen. Vier konkrete Lücken betreffen heute Milliarden von Systemen weltweit:

•  Year-2038-Problem: Unix-Timestamps überlaufen am 19. Januar 2038 (32-bit signed integer). Betrifft eingebettete Systeme, IoT, Legacy-Software.

•  Schaltsekunden: 27 seit 1972, keine automatische Verarbeitung in POSIX, JavaScript, Python. Erzeugt nicht-deterministische Zeitarithmetik.

•  Domänen-Inkompatibilität: Gregorianisch, Unix, TAI, GPS, Hijri, Julianisch — nicht interoperabel ohne manuelle Konvertierung. Keine maschinenlesbare Beschreibung von Konvertierungsregeln.

•  Kosmologische und relativistische Zeitskalen: Kein existierender Standard unterstützt Nanosekunden-Präzision über Milliarden Jahre oder relativistische Zeitkorrekturen (GPS-Satelliten, Raumfahrt).

2.2  Bestehende Standards und ihre Lücken

| Standard | Stärken | Lücken |
| --- | --- | --- |
| ISO 8601 | Gregorianisches Datum/Zeit-Format, weit verbreitet | Keine anderen Domänen, keine Mappings, keine Arithmetik |
| Unix/POSIX | Einfach, weit verbreitet | 32-bit-Overflow 2038, keine Schaltsekunden, keine Präzision < 1s |
| OWL-Time (W3C) | Semantisches Web, RDF-nativ, alle 13 Allen-Relationen | Keine Präzisions-Arithmetik, kein Mapping-Modell, kein Determinismus |
| Schema.org | Breite Adoption (Google, Bing, Apple) | Nur Metadaten, keine Zeitarithmetik, nur before/after |

Kein existierender Standard kombiniert: formale, maschinenlesbare Domänen-Definitionen, deterministische Interoperabilität, Präzisions-Arithmetik ohne Überlauf, und Langzeitstabilität durch unveränderliche Versionen. ChronoGrid schließt genau diese Lücke.

2.3  Alleinstellungsmerkmal: CTDDL

## Das stärkste Differenzierungsmerkmal von ChronoGrid gegenüber allen bestehenden Standards ist CTDDL (ChronoGrid Time Domain Definition Language) — eine formale, JSON-basierte Sprache zur maschinenlesbaren Beschreibung beliebiger Zeitsysteme. Kein anderer Standard bietet ein äquivalentes Konzept. CTDDL wurde in einer technischen Gegenüberstellung mit OWL-Time und Schema.org nach 40 Kriterien evaluiert (CG-APP-0300). Ergebnis: CTDDL erfüllt 34 von 40 Kriterien, OWL-Time 22, Schema.org 11.

3.  Innovationsgehalt

3.1  Wissenschaftliche Innovation

•  Formale Zeitarithmetik auf BigInt (ℤ): Erste vollständige Axiomatisierung von Zeitoperationen auf ganzen Zahlen beliebiger Präzision. 17 formale Aussagen mit Beweisstruktur (CG-STD-0000).

•  Zwei-Klassen-Mapping-Modell: Klasse A (deterministische Funktionen: linear, stückweise-linear, nichtlinear) und Klasse B (relativistische Funktionale über Weltlinien). Erstmals in einem Zeitstandard formal definiert.

•  Universelle Zeitadresse (CGTA): Jeder Zeitpunkt in jeder Domäne erhält einen global eindeutigen, kryptographisch fingerabdruckgesicherten Identifier (SHA-256).

•  Determinismus als Invariante: Gleiche Eingabe liefert auf jeder Plattform, in jeder Programmiersprache, zu jedem Zeitpunkt identische Ergebnisse — formal beweisbar.

3.2  Technische Innovation

•  CTDDL: Erste maschinenlesbare Beschreibungssprache für Zeitsysteme. JSON-basiert, ABNF-spezifiziert, validierbar.

•  Referenz-Engine: Deterministische Berechnungs-Engine mit BigInt-Arithmetik, 114 normativen Tests, und kanonischer Serialisierung für plattformübergreifende Reproduzierbarkeit.

•  CGUAS/CGFS: Universeller Adressraum (79-Bit, Nanosekunden-Granularität bis zum Alter des Universums) und zeitbasiertes Dateisystem mit DSGVO-konformer Löschsemantik.  •  QKD-Zeitverankerung: Neue Invariante I-QKD-1 (Photon-Address Uniqueness) für satellitengestützte Quantenschlüsselverteilung — garantiert Eindeutigkeit von Photonen-Detektions-CGTAs bei >10⁸ Ereignissen/Sekunde (CG-STD-6100 §7.4, CG-APP-0600 UC 5).

•  Drei-Stufen-Zertifizierung: Level 1 (Basis), Level 2 (Standard), Level 3 (Referenz) mit normativer Test-Suite und Konformitätschecklisten.

4.  Arbeitsplan

4.1  Arbeitspakete

| AP | Titel | Inhalt | Dauer / Meilenstein |
| --- | --- | --- | --- |
| AP1 | Formale Verifikation | Externe Gutachten (Mathematiker + Physiker) für CG-STD-0000. Einarbeitung der Ergebnisse. Freigabe CG-STD-0000 v1.0. | M1–3 / MS1: v1.0 freigegeben |
| AP2 | Referenz-Engine | TypeScript/Node.js-Implementierung: CTDDL-Parser, Encode/Decode, MachineID, CGFI, BigInt-Arithmetik, Mapping-Ausführung, Allen-Relationen. 114 normative Tests. Vorleistung: Vollständige Referenzimplementierung (CG-APP-0700 v0.3) mit 72/72 normativen Tests, Level-3-Konformitätszertifikat (April 2026). Technische Nachweise: CG-BENCH-001 (Performance: 288.564 Zeitpunkte/s, Faktor 288 über IEC-61850-Anforderung), CG-BENCH-002 (PostgreSQL Smoke-Test: 13/13 Checks bestanden, I-D1 datenbankstrukturell durchgesetzt), CG-BENCH-003 (I-SEG-1 Segment-Isolation: 28/28 Tests bestanden, Th. 5.5 empirisch validiert). FFG-Leistung: Open-Source-Aufbereitung, Härtung, Community-Integration. | M2–8 / MS2: Engine Level 3 (Vorleistung: bereits erreicht) |
| AP3 | Storage & API | PostgreSQL-Datenmodell (7 Tabellen, Insert-only), REST-API (11+ Endpoints), JWT/RBAC-Authentifizierung. Normative T-API-* Test-Suite. Vorleistung: Storage- und API-Architektur in Referenzimplementierung implementiert. | M6–12 / MS3: API lauffähig |
| AP4 | CGUAS & CGFS | Segment-Algorithmen, CGUA-Adressierung, Resolver-System (7 Backend-Typen), Manifest-Validierung, FileType-Namespace, Tombstone-Logik, Version-Chain. | M8–16 / MS4: CGUAS/CGFS validiert |
| AP5 | Standardisierung | CG-STD-4100 und CG-STD-6100 auf v1.0 finalisieren. OpenAPI 3.1 YAML. ASI/ON Normungsantrag einreichen. Kontaktaufnahme ISO TC 154. | M12–18 / MS5: ÖNORM-Entwurf |
| AP6 | Dissemination | OCG-Jahrestagung (Vortrag/Paper), wissenschaftliche Publikation, Open-Source-Veröffentlichung (GitHub), Projektwebseite, Kontaktaufnahme potenzielle Pilotanwender. | M1–24 / laufend |

4.2  Meilensteine

| Meilenstein | Kriterium | Monat | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| MS1 | CG-STD-0000 v1.0 freigegeben (alle 17 Aussagen extern verifiziert) | M3 | Gutachten |
| MS2 | Referenz-Engine Level-3-Konformität: 72/72 Tests bestanden (Vorleistung April 2026, CG-APP-0700 v0.3 FREIGEGEBEN). Technische Nachweise: CG-BENCH-001 (288.564 Zeitpunkte/s), CG-BENCH-002 (PostgreSQL 13/13), CG-BENCH-003 (I-SEG-1 28/28) | M8 | MS1 |
| MS3 | REST-API lauffähig, T-API-* Test-Suite bestanden (aufbauend auf Vorleistung) | M12 | MS2 |
| MS4 | CGUAS/CGFS validiert, N-CGUAS-001 Segment-Spezifität implementiert (CG-STD-6100 v0.5) | M16 | MS3 |
| MS5 | ASI/ON Normungsantrag eingereicht, CG-STD-4100/6100 v1.0 | M18 | MS4 |
| MS6 | Open-Source-Release, OCG-Publikation, Pilotanwender-Kontakt | M24 | MS5 |

5.  Verwertungsplan und Marktpotenzial

5.1  Zielmärkte

ChronoGrid adressiert zehn Anwendungsdomänen die in CG-APP-0100 (Anwendungsanalyse, 62 Seiten) detailliert analysiert sind:

•  Informatik-Infrastruktur: Datenbanken, verteilte Systeme, Cloud-Plattformen (Interoperabilität, Year-2038)

•  Softwareentwicklung: Programmiersprachen, APIs, DevOps (DST-Bugs, Zeitarithmetik-Fehler)

•  Energiewirtschaft: Smart Meter, Strombörsen, IEC 61850 (Sub-Sekunden-Messwerte, Zeitreihenkonsistenz)

•  Flugsicherung: ATC/ACARS, Eurocontrol SWIM, Flight Data Recorder (Schaltsekunden, UTC/TAI)

•  Rechtswesen: Digitale Beweismittel, Gerichtsfristen, eIDAS (Gerichtsfestigkeit, 30-Jahres-Retention)

•  Wissenschaft: CERN, Seismologie, Klimaforschung, Astronomie (Nanosekunden, kosmologische Skalen)

•  Langzeitarchivierung: OAIS, Kulturerbe, Unternehmensarchive (Jahrzehnte-stabile Zeitreferenzen)

•  Cybersecurity: SIEM, Log-Forensik, Audit-Trails (Zeitstempel-Korrelation, Manipulationserkennung)

•  Telekommunikation: 5G-PTP, CDN, Satellit (Präzisionszeitprotokolle)

•  Quantenkryptographie (QKD): Satellitengestützte Schlüsselverteilung, Photonen-Detektionsereignisse mit Nanosekunden-Präzision, kryptographische Zeitverankerung (I-QKD-1, CG-STD-6100 §7.4)

5.2  Verwertungspfade

•  Open-Source-Referenzimplementierung: Kostenlose Nutzung, Community-Aufbau, Adoption-Beschleunigung

•  Zertifizierungsprogramm: Level-1/2/3-Zertifizierungen als Einnahmequelle (CG-STD-5100)

•  Beratung und Pilotprojekte: Branchenspezifische ChronoGrid-Integration (Flugsicherung, Energie, Recht)

•  Standardisierung: ÖNORM → CEN → ISO — langfristige Verwertung durch Normungsbeteiligung

5.3  Österreichische Anknüpfungspunkte

Frequentis AG (Wien): Weltmarktführer für Flugsicherungskommunikation — direkte Relevanz für ATC-Zeitstempel. Austro Control: Österreichische Flugsicherung, ICAO-konforme Zeiterfassung. TU Wien: Prospektiver wissenschaftlicher Partner, Institute für Information Systems Engineering und Logic and Computation. Austrian Institute of Technology (AIT): Cybersecurity und Energieforschung. Austrian Space Forum (OeWF): Analog-Missionen mit Telemetriedaten, Relevanz für QKD-Satellitenmissionen (EuroQCI).

6.  Projektteam und Qualifikation

Kurt — Founder & Lead Architect, ChronoGrid Systems. Alleiniger Autor des gesamten 17-Dokumente-Spezifikationsstacks. Technischer Hintergrund in Softwarearchitektur, Systemdesign und formaler Spezifikation. Standort: Neunkirchen, Niederösterreich.

TU Wien (prospektiv) — Wissenschaftlicher Partner für formale Verifikation und akademische Dissemination. Ein Letter of Intent ist in Vorbereitung. Die TU Wien bringt Expertise in formalen Methoden, Beschreibungslogik und Zeitarithmetik ein.

Externe Gutachter (beauftragt) — Mathematiker (Algebra/Zahlentheorie) und Physiker (SRT/ART) für die formale Verifikation von CG-STD-0000. Gesamtumfang: ca. 20–30 Stunden pro Gutachter.

7.  Kostenplan (Übersicht)

| Kostenart | Gesamt (EUR) | Förderfähig | Förderung 60% |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalkosten (Projektleiter, 24 Monate) | 80.000 | 80.000 | 48.000 |
| Drittleistungen (Gutachten Mathematiker + Physiker) | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| Drittleistungen (TU Wien, wissenschaftliche Begleitung) | 15.000 | 15.000 | 9.000 |
| Sachmittel (Server, Cloud-Infrastruktur, Testumgebung) | 6.000 | 6.000 | 3.600 |
| Reisekosten (ASI, ISO TC 154, OCG-Tagung, TU Wien) | 3.000 | 3.000 | 1.800 |
| Gemeinkosten (Pauschale 10% auf Personalkosten) | 8.000 | 8.000 | 4.800 |
| GESAMT | 117.000 | 117.000 | 70.200 |

8.  Risikobewertung

| Risiko | Eintrittswahrsch. | Auswirkung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Formale Verifikation deckt Fehler auf | Mittel | Hoch | Budget für Korrekturdurchlauf eingeplant (AP1, M1–3). Elementare Beweise minimieren Fehlerrisiko. |
| TU Wien LOI verzögert sich | Niedrig | Mittel | Alternative: Uni Wien, TU Graz. AP1–4 unabhängig von Partner durchführbar. |
| ASI/ON lehnt Normungsantrag ab | Niedrig | Mittel | Alternativer Pfad: IETF RFC oder W3C Community Group. Technische Substanz bleibt unabhängig verwertbar. |
| Geringe Community-Adoption | Mittel | Mittel | Open-Source-Strategie, OCG-Publikation, Pilotanwender in Österreich (Frequentis, Austro Control). |

9.  Beilagen und Referenzen

9.1  ChronoGrid-Spezifikationsstack (17 Dokumente)

CG-STD-0000 v0.5 — Mathematische Grundlagen (DRAFT, Gegenstand der formalen Verifikation)

CG-STD-1000 v1.2 — Terminologie & Abkürzungen

CG-STD-1100 v2.5 — Technisches Masterdokument

CG-STD-2100 v1.4 — CTDDL Spezifikation

CG-STD-3100 v1.5 — Engine-Spezifikation

CG-STD-4100 v0.7 — Storage & API Spezifikation (DRAFT)

CG-ORG-2100 v1.4 — Organisations- & QM-System

CG-STD-5100 v1.3 — Governance & Zertifizierung

CG-STD-6100 v0.5 — CGUAS & CGFS (FREIGEGEBEN)

CG-APP-0100 v1.8 — Anwendungsanalyse (9 Domänen, 26 Anwendungsfelder)

CG-APP-0200 v0.4 — ChronoGrid for Engineers

CG-APP-0300 v1.2 — CTDDL vs. OWL-Time vs. Schema.org

CG-APP-0400 v0.3 — Dateimanifest-Leitfaden

CG-APP-0500 v0.3 — Reference Registry

CG-APP-0600 v0.5 — Implementation Cookbook (5 Anwendungsfälle inkl. UC 5 Satellitengestützte QKD)

CG-APP-0700 v0.3 — Reference Implementation Architecture (FREIGEGEBEN, 72/72 Tests, Level 3)

CG-Dokumentenübersicht v2.6 — Übersicht aller 17 Dokumente

9.2  Externe Gutachten (geplant)

Gutachten 1: Mathematiker (Algebra/Zahlentheorie) — Formale Verifikation CG-STD-0000

Gutachten 2: Physiker (SRT/ART) — Relativistische Erweiterungen CG-STD-0000 Kap. 4

9.3  Informative Referenzen

ISO 8601:2019 — Date and time format

Allen, J.F. (1983) — Maintaining Knowledge about Temporal Intervals

FIPS 180-4 — Secure Hash Standard (SHA-256)

ISO 14721 — OAIS (Open Archival Information System)

RFC 5234 — ABNF for Syntax Specifications

ChronoGrid Systems · Kurt, Founder & Lead Architect · Neunkirchen, Niederösterreich · April 2026